Утверждаю

Директор СОШ № 5

______ Нуржанова Ф.М.

План мероприятий по благоустройству и озеленению территории

ГУ СОШ № 5 на год

| № п/п | Наименования работ | Сроки окончания работ | Объем работы | Какие классы работают, кто руководит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внесение изменений в плане участка с нанесением всех сооружений | до 15.09 | — | На уроках биологии, технологии |
| 2 | Расчет необходимого количества органических и минеральных удобрений | до 25.09 | — | 5 - 7 классы, под руководством учителей химии и биологии |
| 4 | Составление технического плана озеленения территории школы | до 20.12 | — | Учителя биологии, географии, математики, рисования и черчения, ЗДВР |
| 5 | Посещение ЭКО школы с целью знакомства с выращиванием саженцев, осмотр саженцев, знакомство с их формовкой | до 15.10 | — | Учащиеся 5 - 8 классов, под руководством ЗДВР, учителей биологии |
| 6 | Приобретение деревьев и кустарников, акция «Зеленый подарок школе» | Апрель-май | шт. | Учащиеся, родители, учителя |
| 7 | Подготовка территории к посадкам: а) сборка строительных отходов, ненужных предметов, мусора; б) завоз и разбрасывание органических удобрений; в) вскопка почвы под цветники и газоны. «Чистый четверг», субботник. | Сентябрь-август |  | Учащиеся школы, коллектив школы, родители |
| 8 | Расчет необходимого количества посадочного материала и семян | — | — | Учителя биологии |
| 9 | Составление заявки на семена и посадочный материал | — | — | Учителя биологии, директор школы |
| 11 | Подготовка инструмента и инвентаря для весенне-летних работ на участке: а) заготовка и набивка инструментальных черенков, укрепление их; б) точка лопат и тяпок. | до 15.03 | ...шт. | Зав. мастерскими, учитель труда, с учащимися 5 - 9 классов, с привлечением родителей и спонсоров |
| 12 | Заготовка черенков комнатных растений для окоренения и работы по окоренению их | 1.04 - 30.05 | ...шт. | Учащиеся 5 - 8 классов, под руководством учителей биологии и природоведения |
| 13 | Заготовка и проверка семян на всхожесть | до 1.04 | — | Учащиеся 5 - 7 классов, под руководством учителей биологии и технологии |
| 14 | Подготовка территории к посадкам и посеву газонов: а) перекопка и планирование почвы; б) разметка посадочных мест для деревьев и кустарников согласно плану | Апрель-июнь | м2 | Учащиеся 5 - 10 классов, под руководством учителей биологии и технологии |
| 15 | Рытье траншей и посадочных ям для деревьев и кустарников | апрель |  | Учащиеся 5 - 11 классов, под руководством учителей биологии, физвоспитания, НВП, технологии |
| 16 | Подвоз и поднос удобрений к местам посадок | в дни посадок | ц | Учащиеся 5 - 11 классов, под руководством учителей биологии, физвоспитания, НВП, технологии |
| 17 | Посадка деревьев в ямы | апрель | шт. | Учащиеся 5 - 11 классов, под руководством учителей биологии, физвоспитания, НВП, технологии |
| 18 | Посадка кустарников в траншеи | Апрель-июнь | шт., пог.м. | Учащиеся 5 - 8 классов, под руководством учителей биологии |
| 20 | Посев семян летников на рассаду | Март-апрель | м2 | Учащиеся 5 - 7 классов, учителя биологии |
| 21 | Посев семян газонных трав | Май-июнь | м2 | Учащиеся 5 -8 классов, учителя биологии |
| 22 | Устройство тропинок и дорожек в цветниках и газонах («Аллея славы») | Май-июнь |  | Учащиеся 5 - 11 классов, учителя биологии, технологии |
| 23 | Посадка и уход за живой изгородью (сирень) внутри школьного участка стрижка кустарников в ограждении школы | март-апрель, сентябрь-октябрь | пог.м. | Учащиеся 5 - 11 классов, учителя биологии, технологии |
| 24 | Устройство цветников (планировка территорий, внесение удобрений, разбивка рабаток, клумб и др.) | Апрель-май | м2 | Учащиеся 5 – 8 классов, под руководством учителей биологии, технологии, классных руководителей |
| 25 | Посадка многолетников | Апрель-июнь | шт. | Учащиеся 5 – 8 классов, под руководством учителей биологии, технологии. |
| 26 | Высадка рассады летников | Май-июнь | шт. | Учащиеся 5 – 8 классов, под руководством учителей биологии, технологии. |
| 27 | Уход за посадками: а) мульчирование почвы; б) полив саженцев и подкормка; в) полив цветников и газонов; г) прополка цветников и газонов; д) рыхление; е) стрижка живой изгороди | Все лето | — | По графику летней отработки учащихся 5 – 8 классов, под руководством учителей биологии, технологии, классных руководителей |
| 28 | Сбор и заготовка семян | Все лето | — | Учащиеся 5 – 8 классов, под руководством учителей биологии, технологии, классных руководителей |

Утверждаю

Директор СОШ № 5

______ Нуржанова Ф.М.

Перспективный план озеленения участка ГУ СОШ № 5

| № п/п | Содержание работы |  |  | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 - 2013 | 2013 - 2014 | 2014 - 2015 |  |  |
| 1 | Разработка теоретической части программы озеленения | Планирование работы на участке, работа с документами | Планирование работы на участке, работа с документами | ЗДВР, учителя биологии, технологии |  |
| 2 | Создание эскизов (общий вид элементов ландшафта, определение их места расположения) | Проведение акции «Подарок школе» и конкурса малых архитектурных форм |  | ЗДВР, учителя биологии, технологии |  |
| 3 | Составление ландшафтного проекта (схема дорожек и площадок, малых архитектурных форм. Эскизы и схема цветников и газонов. Эскизы и схемы водоема. Эскизы и схемы декоративных композиций, каменистых горок Эскизы и схема огорода, плодовой аллеи. | Разбивка цветников, клумб в соответствии с планом. Закладка «Вишневого сада», высадка деревьев и кустарников. Создание альпийской горки. | Санитарная обрезка деревьев и кустарников, обновление парка зеленых насаждений, уход за цветниками, клумбами. Обновление малых архитектурных форм | ЗДВР, учителя биологии, технологии, классные руководители |  |