|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Программы в регионе, Заместитель акима Павлодарской области ______________________Ф.И.О. «___» ______________ 2018 года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

«Создание релаксационной зоны пришкольного участка СОШ № 30»

Подпроект  «Тәрбие және білім»

Проект «ТУҒАН ЖЕР»

Базовое направление

Подпрограмма «Өлкетану»

|  | ____________ _____________ _____________ | Главный менеджерПодпрограммы (ФИО) Руководитель РегиональногоПроектного Офиса (ФИО) Руководитель региональногоподпроекта (ФИО) |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Менеджер Базового направления _______________(ФИО) |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ

| Наименование | Создание релаксационной зоны пришкольного участка СОШ № 30. |
| --- | --- |
| Руководитель | Директор СОШ №30 Текжанова Ажар Токеновна |
| Спонсор |  |
| Цель | - создание релаксационной зоны через озеленение и улучшению окружающего ландшафта школьного двора. |
| Ожидаемый результат | - повышение эстетического уровня, благоустройства и озеленения школьного двора. - объединение усилий учащихся, педагогов, родителей, общественности по обустройству и озеленению территории школы. - стимулирование творческого подхода к благоустройству пришкольных территорий; - воспитание бережного отношения к природным богатствам родной школы |
| Индикаторы | - повышение активности учащихся в исследовательской научной работе по тематике природе родного края - повышение социокультурных компетенций учащихся |
| Другие участники и стейкхолдеры | ГККП ДЮЦЭТ |
| Сроки реализации | 2018-2022гг. |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | г.Павлодар СОШ №30 |
| Стоимость | 4 млн. тенге |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1 «Подготовительный этап» |  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Задача 1 Определить места рассадки саженцев | Показатели результата 1: составление схем рассадки растений на пришкольном участке Показатели результата 2:планирование зон: игровая, зеленая, релаксационная | Февраль 2018 | Март 2018 |
| 2 | Задача 2 возвести живую изгородь, вокруг школы | Показатели результата 1: поиск саженцев, выращивание, работа на опытных участках Показатели результата 2: выращивание районированных саженцев Показатели результата 3: окольцовывание школьной территории растениями | Февраль 2018 | Октябрь 2019 |
| 2 «Оборудование релаксационной зоны» |  |  | 2019 год | 2022год |
| 1 | Задача 1 Оборудовать зоны отдыха скамейками, цветниками, малыми архитектурными формами | Показатели результата 1: высадка растений, саженцев Показатели результата 2: формирование форм ландшафтного дизайна | Январь 2019 | Декабрь 2022 |
| 2 | Задача 2 создание зон: игровая, зеленая, релаксационная | Показатели результата 1: оформление игровой зоны: - игровая площадка для учащихся начальных классов; мини-центра; - «полоса препятствий» для учащихся 5-9 классов; - спорт площадка; площадка для игр с мячом; футбольная площадка; Показатели результата 2: оформление «Зеленой зоны» - по фасаду школы, вокруг школы; - плодово-ягодный сад; -дендрарий; -цветочно-декоративные культуры; Показатели результата 3: оформление релаксационной зоны: - малые архитектурные формы; - аллея выпускников | Январь 2019 | Декабрь 2022 |
| 3 «Заключительный этап - внедрение» |  |  | 2020год | 2022 год |
| 1 | Задача 1 Ежегодное обновление, озеленение и благоустройство | Показатели результата 1: работа учащихся на опытных участках, защита школьных научных проектов | 2020год | 2022 год |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МЕРОПРИЯТИЯ

| Потенциальный уровень воздействия мероприятия на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб охвата в 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районирование саженцев | Привозные саженцы не адаптированы под местную почву и вредителей |
| 2. | Метеорологические условия | Заморозки, засуха, град |