|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
| --- | --- |

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2018 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
       Круг представляющих лиц:
       Администратор бюджетных программ ГУ «Отдел образования города Павлодара»
       Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая
       Срок представления: до 1 февраля 2019 года

Код и наименование администратора бюджетной программы:  464 «Отдел образования города Павлодара»

Код и наименование бюджетной программы 04. 9. 464.067.000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

Вид бюджетной программы:
        в зависимости от уровня государственного управления областные, городские

в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов.

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая или развития текущая
       Цель бюджетной программы  Укрепление материально-технической базы подведомственных организаций образования.

Описание бюджетной программы Улучшение материально-технического состояния организаций образования с целью создания условий для повышения качества оказания услуг в сфере образования за счет  целевых текущих трансфертов областного, городского бюджетов.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет средств местного бюджет, в т.ч. | тысяч тенге | 1011469,0 | 1011345,7 | 123,3 | 100 | Остаток 116,4 т.т. – остаток по незавершенному ремонту спортивного поля школы №36; 3,3 т.т. - экономия от ГЗ по ремонту и разработке ПСД; экономия от ГЗ по приобретению основных средств в школы 3,6 тыс.тенге. |
| Трансферты из областного бюджета | тысяч тенге | 585685,0 | 585666,7 | 118,3 | 100 | Экономия от ГЗ компьютеров -0,3 тыс.тенге сш № 9,22,35, экономия от ГЗ по капитальному ремонту – 1,6 т.т. по сш № 2,22,24,32,43 и 116,4 т.т. – остаток по незавершенному ремонту спортивного поля школы №36 (поставщик ТОО «Промгорсервис»). |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1011469,0 | 1011345,7 | 123,3 | 100 | Остаток 116,4 т.т. – остаток по незавершенному ремонту спортивного поля школы №36; 3,3 т.т. - экономия от ГЗ по ремонту и разработке ПСД; экономия от ГЗ по приобретению основных средств в школы 3,6 тыс.тенге. |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. |  |  |  |  |  |
| Количество организаций образования в которых проводится капитальный ремонт: школа № 2, 4, 9, 15, 21, 22, 24, 27, 32, 35, 36, 39, 42, 43,КСШ, УПК2, ЖСШ; я/с № 1, 2, 5, 12, 27, 30, 32, 33, 38, 50, 84, 85, 93, 104, 120) внешкольная организация разработка ПСД (школа № 6,12,15,УПК2,35) | Шт. | 17 15 5 | 17 15 5 |  | 100 100 100 |  |
| Количество компьютеров, приобретаемых в школы города | Шт. | 336 | 336 |  | 100 |  |
| Количество кабинетов новой модификации (№ 4,9,14,16,34,37,38,39,41,42,КСШ) и ученической мебели | Шт. | 17 | 17 |  | 100 |  |
| Количество школ приобретающих мультимедийное оборудования для создания цифровой инфраструктуры (школа № 1,2,4,5,6,7,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,КСШ,ЖТШ) | Шт. | 38 | 38 |  | 100 |  |
| Приобретение прочих основных средств для школ (автобус для школы №43, котельная на био-массе для школы №31, оснащение для школ № 16,21,25,37) | Шт. | 6 | 6 |  | 100 |  |
| Материально-техническое оснащение дошкольных организаций | Шт. | 43 | 43 |  | 100 |  |
| Из них трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов ( школы № 2,4, 9,22, 24, 32, 36, 43 я/с 27, 30, 84 ) | Шт. | 11 | 11 |  | 100 |  |
| Количество компьютеров, приобретаемых в школы | Шт. | 336 | 336 |  | 100 |  |
| Количество кабинетов новой модификации (№4,9,14,16,34,37,38,39,41,42,КСШ) | Шт. | 17 | 17 |  | 100 |  |
| Трансферты общего характера на создание цифровой образовательной инфраструктуры | Шт. | 38 | 38 |  | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы | В рамках улучшения качества и доступности образования проведение капитального ремонта по 32 объектам, разработка ПСД, укрепление материальной базы 42 школ, в т.ч. приобретение автобуса в школу №43, приобретение котельной на био-массе в школу №31. |  |  |  |  |  |

Руководитель администратора
бюджетных программ                ___________               С. Айтказина
                                                         (подпись)           (расшифровка подписи) 
Заведующий сектором

мониторинга                               ___________               Е.Злакоманова
                                                        (подпись)              (расшифровка подписи)